小团宝 Agent 执行治理重构方案

Xiaotuanbao Agent Action Governance & Auditable Execution

文档类型：架构重构 / 实施计划 / 需求基线
版本：v1.0
日期：2026-08-20
状态：Proposal

目标项目：xiaotuanbao
参考项目：OpenBot

# 1. 文档目的

本文件用于定义小团宝 AI 执行体系下一阶段的正式重构范围。当前小团宝已经具备持久化会话、输入批次、资料解析屏障、后台 Workflow Worker、Agent attempt、Context Manifest、人工审核与跨设备恢复等可靠执行基础。本次重构保留这些能力，并在 Agent Runtime 与业务 Service 之间增加统一的 Agent 动作治理层，将 Agent 的推理能力与真实业务写权限分离，形成可审计、可回放、可拦截、可确认、可幂等的业务执行链路。

本方案同时明确 OpenBot 中值得直接借鉴的设计、仅借鉴思想的设计和暂不采用的设计，并将每一项建议映射到小团宝现有 ADR 与实现边界。

# 2. 参考仓库与溯源

目标仓库：https://github.com/xiqiuqiu/xiaotuanbao

参考仓库：https://github.com/xiqiuqiu/openbot

核心参考文件与用途如下：

| 仓库 | 文件 / ADR | 参考内容 |
| --- | --- | --- |
| openbot | README.md | 统一 Gateway、能力授权、审计、MCP / Computer 治理、Skills 与 Capabilities 分离 |
| openbot | docs/architecture.md | Resolve → Policy → Audit → Execute、fail closed、repeat.count、人工接管、凭据与执行边界 |
| xiaotuanbao | docs/adr/0046-durable-ai-conversation-batches-and-context-projection.md | 持久化会话、Batch、Worker、Attempt、ContextManifest、审核续跑与跨设备恢复基线 |
| xiaotuanbao | docs/adr/0043-ai-review-confirmation-on-form-not-chat.md | 现有持久化审核包与表单确认边界 |
| xiaotuanbao | docs/adr/0023-button-level-permissions-finance-coordinator.md | 操作级权限体系，可作为 Action Gateway 的 User Permission 来源 |
| xiaotuanbao | docs/adr/0017-finance-command-idempotency.md | 财务写命令幂等语义，可扩展到 Agent Action |

# 3. 当前架构基线

小团宝当前 AI 建团主链路可概括为：

Web / CopilotChatView

↓ AiConversation

↓ AiInputBatch + Material Dependencies

↓ Workflow Worker

↓ Agent Attempt + ContextManifest

↓ Mastra / Agent Runtime

↓ Tool / Review Package

↓ NestJS Business Service

↓ PostgreSQL / Garage

该架构已经解决执行生命周期脱离浏览器、附件齐套后再运行、任务可恢复、同一会话输入排队、Agent 追问和审核可持久化、多设备同步与上下文预算等关键问题。该部分继续作为重构后的 Durable Workflow Layer 保留。

# 4. 当前需要解决的核心问题

执行治理分散：不同 Agent Tool 可能各自决定是否可以直接写、是否需要审核、是否允许重试。扩展到客源、资源、应收、应付、核销和结算后会形成重复规则。

审核机制与 AI 建团绑定过深：现有 Review Package 很可靠，但概念上仍属于 AI 建团审核包。未来每个 AI 业务场景都可能重复建设一套 HITL。

权限与 Agent 代理能力未形成统一链路：已有 actionKeys / menuKeys，但还缺少“用户能做”与“Agent 此时可以代表用户做”之间的第二层治理。

执行审计缺少统一 Action 身份：ContextManifest 能追溯模型看到什么，但缺少 AgentAction 将“提出什么、为什么允许、谁确认、最终写了什么”串成证据链。

至少一次执行与业务幂等未完全闭环：Workflow Worker 采用至少一次执行，部分财务操作已有 Idempotency-Key，但 Agent 级稳定动作身份尚未统一。

缺少 Agent Loop 防护：Worker retry 解决基础设施失败，无法识别模型反复提出相同动作或持续调用同一工具。

人工编辑与 Agent 修改的控制权语义分散：当前依赖 draftVersion、draftEpoch、editingDraftRef、CAS 等机制，后续能力扩展后建议增加统一 Control Ownership。

# 5. 重构目标与非目标

## 5.1 目标

所有会产生真实业务影响的 Agent 写操作统一表达为 AgentAction。

Agent 只提出动作意图，由 Gateway 决定权限、风险、审核与执行。

建立统一 Action Gateway，承担目标解析、User Permission、Agent Capability、业务前置校验、风险分类、审核、重复检测、审计和执行编排。

每个 AgentAction 可追溯到 Conversation、InputBatch、Attempt、ContextManifest、Actor、审批人与最终业务结果。

将 Review Package 演进为通用 Action Review。

将 ADR-0017 的幂等能力接入 Agent Action，确保 Worker 重放不会重复产生业务效果。

为后续 AI 扩展到客源、行程、资源、应收、应付、流水、核销和结算提供统一底座。

## 5.2 非目标

本次不替换 Mastra，不要求切换到 LangGraph 或 OpenAI Agents SDK。

本次不重写 AiConversation、AiInputBatch、Workflow Worker、ContextManifest。

本次不引入一 Agent 一 Browser Computer 或 gVisor 沙箱。

第一版不引入 CEL 等复杂策略 DSL，也不提供组织级自定义策略后台。

第一版只治理 Agent 发起的动作，不要求普通人工表单写操作经过 Gateway。

# 6. 目标架构

Durable Workflow Layer

Conversation / Batch / Job / Attempt / ContextManifest

↓

Agent Runtime (Mastra)

↓

Action Proposal

↓

Agent Action Gateway

· Resolve Actor / Target

· User Permission

· Agent Capability

· Business Preconditions

· Risk / Approval Policy

· Idempotency

· Repeat / Loop Protection

· Audit

↓

ALLOW / REVIEW / DENY

↓

Business Truth Layer

NestJS Domain Services → PostgreSQL

核心边界：模型负责理解和提出动作；Gateway 负责治理动作；业务 Service 负责业务事实、事务和最终校验。

# 7. 详细改造需求

## 7.1 新增 AgentAction 协议与注册表

type AgentActionDescriptor = {
  name: string;
  effect: "read" | "draft_write" | "business_write" | "finance_write" | "irreversible";
  capability: string;
  permission?: string;
  approval: "none" | "conditional" | "required";
  idempotency: "none" | "action" | "business";
  targetType: string;
};

| Action | Effect | 权限来源 | 默认审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| route-template.search | read | departure read | none |
| departure.draft.update | draft_write | departure:write | conditional |
| source-order.create | business_write | departure:write | conditional |
| segment-resource.create/update | business_write | departure:write | conditional |
| receivable.generate | finance_write | /departure | required |
| payable.generate | finance_write | /departure | required |
| finance.verification.create | finance_write | /finance/* | required |
| finance.verification.revoke | irreversible | /finance/* | required |
| departure.close/settle | irreversible | 对应业务权限 | required |

## 7.2 新增 AgentAction 持久化模型

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 全局 Action ID，并作为 AI 业务写命令的稳定幂等来源 |
| organizationId / userId | 组织边界与责任 User |
| conversationId / inputBatchId / attemptId / contextManifestId | 完整 AI 溯源 |
| actionName / effect / capability | 动作语义 |
| targetType / targetId | 执行目标 |
| intent / safeSummary | 可读原因与安全摘要 |
| inputHash | 规范化输入哈希，避免敏感 payload 直接进入审计 |
| riskLevel | R0-R4 |
| decision / decisionReason | ALLOW / REVIEW / DENY 及原因 |
| approvalUserId / approvalAt | 人工审批 |
| executionStatus / errorCode | 执行状态 |
| beforeSnapshot / afterSnapshot | 白名单业务差异快照 |
| createdAt / executedAt | 时间信息 |

## 7.3 新增 Agent Action Gateway

Resolve Actor：解析 User、Organization、Agent identity、Conversation / Batch / Attempt。

Resolve Target：服务端读取真实业务对象，不信任模型自行提供的组织和权限上下文。

Check User Permission：复用现有 actionKeys / menuKeys 与后端 Guard。

Check Agent Capability：动作必须已注册且当前 Agent 获得 capability。

Check Business Preconditions：读取当前业务状态做前置校验。

Classify Risk：R0-R4。

Determine Approval：none / conditional / required。

Repeat / Loop Check：识别模型逻辑循环。

Persist Decision Audit：先记录决策。

Execute Business Command：通过 NestJS Domain Service 执行。

Persist Execution Result：记录成功或失败并关联业务对象。

## 7.4 Shadow Mode

第一阶段 Gateway 只做观察和记录，不改变现有 Tool 的允许/拒绝行为。所有动作先形成 AgentAction 和预测决策，最终继续按现有逻辑执行。Shadow Mode 用于验证动作分类、权限映射、审计字段与性能开销。

## 7.5 Review Package 演进为通用 Action Review

AgentAction → Gateway → REVIEW_REQUIRED

↓ ActionReview（持久化）

↓ awaiting_review

↓ User Confirm / Reject（HTTP）

↓ CAS 首个处置生效

↓ Confirm → execute(actionId)

↓ Reject → action cancelled，等待 User 下一条明确指令

Agent 不直接决定是否需要审核。Agent 只提交动作意图，Gateway 根据风险和策略决定。

## 7.6 风险等级与默认策略

| 等级 | 类型 | 示例 | 默认行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | 只读 | 搜索路线、查询供应商、读取团单事实 | 自动执行 |
| R1 | 草稿写入 | 填写 AI 建团草稿 | 自动或条件审核 |
| R2 | 普通业务写 | 创建客源、添加/修改资源 | 条件审核 |
| R3 | 财务写 | 生成应收/应付、调整金额、登记流水 | 强制审核 |
| R4 | 关键/不可逆 | 核销、撤销、关闭、结算 | 强制审核 + 明确影响 |

第一版策略使用代码注册，不引入 CEL。后续出现组织自定义策略或第三方插件治理需求时，再考虑 DSL。

## 7.7 权限与 Capability 分离

User Permission：这个用户是否有权完成该业务操作。

Agent Capability：该 Agent 是否被允许代表用户提出这类动作。

Risk Policy：这一次动作是否可以自动执行、需要审核或必须拒绝。

## 7.8 统一幂等与 Worker 重放

将 ADR-0017 的幂等原则扩展到 AgentAction。AI 发起的业务写命令默认使用 `agent-action:{actionId}` 作为稳定 Idempotency-Key，或使用业务命令中的等价唯一约束。

目标：at-least-once execution + idempotent action = effectively-once business effect。

## 7.9 Repeat / Loop Protection

fingerprint = actionName + targetType + targetId + normalizedInputHash

read 类允许较高重复阈值。

相同 draft_write 在短时间连续 5 次可拒绝或转人工。

business_write 同 Action ID 只允许生效一次。

finance_write 依赖持久化幂等与强制审核。

## 7.10 Control Ownership

| 状态 | 含义 | Agent 行为 |
| --- | --- | --- |
| AGENT_CONTROL | Agent 正在整理当前任务 | 按 Policy 提出/执行动作 |
| USER_CONTROL | 用户正在手工编辑关键表单 | 允许读取与分析，禁止覆盖用户控制字段 |
| REVIEW_CONTROL | 当前 Action 正在审核 | 禁止提交冲突写动作，等待处置 |

## 7.11 Agent Runtime Adapter（后期）

待 Action Governance 稳定后，再抽取 AgentRuntime 接口，把 Mastra 作为当前 Adapter。该项不属于第一阶段硬要求。

# 8. 需要修改的代码与文档范围

| 区域 | 需要修改/新增 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| apps/api | 新增 agent-action / governance 模块 | Action Registry、Gateway、Policy、Audit、Review |
| apps/api Prisma | 新增 AgentAction / ActionReview 或扩展现有审核模型 | 持久化治理与审计 |
| apps/api Agent Tool | 所有写 Tool 先生成 Action Proposal | 统一入口 |
| apps/api Workflow Worker | 执行任务以 actionId 作为稳定业务动作身份 | 重放与幂等 |
| apps/api Business Services | 接受稳定幂等键；保持最终业务校验 | 业务事实层权威 |
| apps/agent | 工具 schema 与 runtime 返回标准 Action 结果 | 减少 Agent 对审核策略的认知 |
| apps/web | 审核 UI 接入 ActionReview；展示 Action 状态与影响 | 统一 HITL |
| packages/shared | 共享 AgentAction DTO / enum / result schema | 统一协议 |
| docs/adr | 新增 ADR-0047（建议） | 固化架构决策 |
| docs/architecture | 增加 Agent Governance Layer | 文档与实现一致 |
| docs/agents | 补 Action Catalog / Risk Policy / Verification | 开发和测试约束 |

# 9. 分阶段实施计划

| 阶段 | 主要交付 | 行为影响 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0：ADR 与动作目录 | 新增 ADR-0047；冻结 Action 协议、Risk、Review、幂等原则；盘点现有 Tool | 无 |
| Phase 1：Action + Audit Model | AgentAction 持久化、Descriptor Registry、完整溯源 | 无 |
| Phase 2：Gateway Shadow Mode | 所有 AI 建团写 Tool 先经过 Gateway，仅记录预测决策 | 极低 |
| Phase 3：Review 通用化 | Review Package 迁移/适配为 Action Review | 有 |
| Phase 4：启用 Risk Policy | 先 R0/R1/R2，再 R3/R4 强制审核与 fail closed | 有 |
| Phase 5：幂等闭环 + Loop Protection | actionId 接业务幂等；fingerprint + 阈值 | 增强 |
| Phase 6：Control Ownership | AGENT / USER / REVIEW 控制权 | 增强 |
| Phase 7：扩展客源 / 资源 / 财务 | 统一 Action Catalog 扩展业务能力 | 新功能 |
| Phase 8：Runtime Adapter | Mastra Adapter + framework-neutral contract | 可选 |

# 10. 建议拆分的 GitHub Issues

| 优先级 | Issue | 目标 |
| --- | --- | --- |
| P0 | ADR-0047 Agent Action Governance | 定义边界、协议、风险、审核、幂等与溯源 |
| P0 | AgentAction Descriptor Registry | 注册 Action Catalog |
| P0 | AgentAction/Audit Prisma Model | 持久化 Action 与决策/执行结果 |
| P0 | Action Gateway Shadow Mode | 接入 AI 建团现有 Tool，不改变行为 |
| P0 | AI Create Tools Gateway Migration | 现有写路径统一经过 Gateway |
| P0 | Action Review Migration | Review Package 统一为 ActionReview |
| P1 | Risk Policy R0-R4 | 启用自动、审核和拒绝决策 |
| P1 | Permission + Capability Integration | 复用 actionKeys/menuKeys |
| P1 | Agent Action Idempotency | actionId → business idempotency |
| P1 | Repeat / Loop Protection | fingerprint + sliding window |
| P2 | Control Ownership | AGENT / USER / REVIEW |
| P2 | Agent Audit UI / Activity Projection | 用户可见 AI 操作记录 |
| P2 | Extend Agent to Source Order & Resource | 业务扩展 |
| P2 | Extend Agent to Finance | 应收应付/流水/核销/结算 |
| P3 | Agent Runtime Adapter | Mastra Adapter |

# 11. 验收标准

所有 Agent 写动作均能找到唯一 AgentAction 记录。

每个 AgentAction 可关联 conversationId、inputBatchId、attemptId 和 contextManifestId。

Gateway 决策发生在业务写入之前，执行结果在业务写后补全。

任何 DENY / REVIEW 都有机器可读 decisionReason。

Agent 无法通过未注册 Action 或未授权 capability 绕过 Gateway 执行业务写。

User Permission 继续由后端权威执行，Gateway 不降低原有权限边界。

R3/R4 动作在未确认时不会改变财务或结算事实。

重复 Worker attempt 不会重复产生业务编号、流水、核销等业务效果。

高风险 Action 多设备同时确认时仅首个 CAS 生效。

Agent 重复提出同一动作达到阈值后可被阻止并留下 Audit。

USER_CONTROL 下 Agent 不会静默覆盖用户正在编辑的字段。

现有 AI 建团刷新恢复、附件解析、排队输入、跨设备草稿和审核恢复 E2E 继续通过。

# 12. 测试要求

## 12.1 单元测试

Action Registry：重复注册、未知 Action、配置校验。

Policy：R0-R4、permission、capability、fail closed。

Audit：decision-before-execution、失败补写。

Fingerprint：相同动作识别、不同 payload 区分。

Idempotency：同 key 同 payload 重放、同 key 异 payload 冲突。

## 12.2 API / E2E

AI 建团 R1 草稿写入完整链路。

AI 建团审核确认/拒绝/跨设备同时确认。

Worker crash 后 lease 回收与 actionId 重放。

权限撤销后未执行 Action 被拒绝。

R3 财务动作必须人工确认。

R4 撤销/结算等关键动作显示明确影响并只生效一次。

USER_CONTROL 下 Agent 写被抑制或转 Review。

## 12.3 回归重点

ADR-0046 对应的持久化会话、资料屏障、追问、审核、排队输入、SSE 补读、跨设备文本草稿、ContextManifest 等流程列为必回归项。

# 13. 上线与迁移策略

开发阶段允许新增 AgentAction 表而不迁移历史 AI 数据；历史事件继续可读。

先 Shadow Mode，线上只观测 Action 分类和审计，不改变行为。

Shadow Mode 稳定后按 Risk Level 分批启用 enforcement：R0/R1 → R2 → R3/R4。

Action Review 迁移必须保持单一服务端事实源，禁止两个确认入口并存。

建议增加 feature flag，例如 AGENT_ACTION_GOVERNANCE_ENABLED / ENFORCEMENT_LEVEL，最终命名按项目规范确定。

必要时可关闭 enforcement 回到 Shadow Mode，但不得绕过后端原有权限和业务校验。

# 14. 可观测性与运维

| 指标 / 日志 | 用途 |
| --- | --- |
| agent_action_total{action,decision} | 动作量与 ALLOW/REVIEW/DENY 分布 |
| agent_action_execution_failed_total | 业务执行失败 |
| agent_action_review_latency | 审核等待时间 |
| agent_action_duplicate_replay_total | 幂等重放 |
| agent_action_loop_block_total | 循环拦截 |
| agent_action_policy_error_total | 策略错误与告警 |
| actionId / attemptId / batchId 结构化日志 | 跨 Worker / API 追踪 |

# 15. 风险与控制

| 风险 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 一次改动过大导致 AI 建团回归 | Shadow Mode 分阶段接入，先不改变行为 |
| Gateway 与 Business Service 重复校验 | 允许有意重复；Gateway 做治理，Service 保持最终业务权威 |
| 审计表存储敏感信息 | 默认 safeSummary + hash；敏感字段 redact；快照使用白名单 |
| 策略错误阻断业务 | 第一版代码注册 + 测试；正式 enforcement fail closed；可回 Shadow |
| Action Review 与旧审核状态分叉 | 保持单一服务端事实源，严禁双确认入口 |
| 幂等与 Action identity 不一致 | Action ID 创建后不可变，业务重试复用同一 ID |
| 用户与 Agent 并发冲突 | Control Ownership + CAS + 版本检查三层保护 |

# 16. OpenBot 借鉴边界

| OpenBot 设计 | 小团宝处理 | 决定 |
| --- | --- | --- |
| Action Gateway | 迁移为业务 Agent Action Gateway | 直接采用 |
| Policy before execution | Risk / Permission / Capability / Business Preconditions | 直接采用 |
| Audit before execution | 先持久化决策，再执行业务命令 | 直接采用 |
| Fail closed | 未知 Action、策略异常、权限不足时拒绝 | 直接采用 |
| repeat.count | Action fingerprint + sliding window | 采用 |
| Take the Wheel | Control Ownership | 抽象采用 |
| Skills != capabilities | Prompt/skill 不赋权，Capability 单独授权 | 采用思想 |
| AG-UI framework neutrality | 后期 AgentRuntime Adapter | 后期采用 |
| MCP governance | 未来第三方系统接入时复用 Gateway | 未来采用 |
| Per-Bot computer | 当前继续走结构化业务 API | 暂不采用 |
| gVisor browser sandbox | 当前无浏览器代操作需求 | 暂不采用 |

# 17. 参考溯源映射

| 本方案要求 | 来源 | 源码 / 文档地址 |
| --- | --- | --- |
| 统一执行 Gateway | OpenBot | https://github.com/xiqiuqiu/openbot/blob/main/docs/architecture.md |
| Policy → Audit → Execute | OpenBot | https://github.com/xiqiuqiu/openbot/blob/main/docs/architecture.md |
| fail closed / repeat.count / human control | OpenBot | https://github.com/xiqiuqiu/openbot/blob/main/docs/architecture.md |
| Skills 与 Capability 分离 | OpenBot | https://github.com/xiqiuqiu/openbot/blob/main/README.md |
| 持久化 Conversation / Batch / Worker / Manifest | xiaotuanbao | https://github.com/xiqiuqiu/xiaotuanbao/blob/main/docs/adr/0046-durable-ai-conversation-batches-and-context-projection.md |
| 审核包服务端事实源 + 表单确认 | xiaotuanbao | https://github.com/xiqiuqiu/xiaotuanbao/blob/main/docs/adr/0043-ai-review-confirmation-on-form-not-chat.md |
| 操作级权限 | xiaotuanbao | https://github.com/xiqiuqiu/xiaotuanbao/blob/main/docs/adr/0023-button-level-permissions-finance-coordinator.md |
| 财务写命令幂等 | xiaotuanbao | https://github.com/xiqiuqiu/xiaotuanbao/blob/main/docs/adr/0017-finance-command-idempotency.md |

# 18. 最终决策建议

建议将本次重构定义为“小团宝 AI 平台第二阶段基础设施”，而非单一 AI 建团功能优化。第一阶段只完成 Action Protocol、Audit Model、Gateway Shadow Mode 和 AI 建团 Tool 接入；在这些能力稳定之前，不继续大规模扩展 AI 到财务写操作。

完成治理层后，小团宝将形成三层清晰边界：Durable Workflow Layer 负责可靠运行，Agent Governance Layer 负责动作治理，Business Truth Layer 负责最终业务事实。该结构保留当前小团宝在持久化业务 Agent 工作流上的优势，并吸收 OpenBot 在执行治理、安全和审计方面最值得借鉴的设计。